Obec Hrádek								         v Hrádku 04.10.2012

# P o d m í n k y   s o u t ě ž e

Realizace stavby:

„Stavební úpravy rodinného domu č.p. 115 Hrádek,

změna účelu užívání – Mateřská škola“

#### Čl. 1	Vymezení plnění veřejné zakázky:

Předmětem soutěže je rekonstrukce rodinného domku čp. 115 nacházející se v bezprostřední blízkosti hlavní silnice vedle české základní školy. Rekonstrukcí dojde ke změně užívání části objektu, který bude složit jako Mateřská škola.

Čl. 2	Doba a místo plnění:

2.1	Předpokládané zahájení :	01.11.2012

2.2	Předpokládané ukončení :     15.12.2012

Čl. 3	Zadávací podklady:

  - Podmínky soutěže

  - CD, který obsahuje projektovu dokumentaci a slepý rozpočet – viz. příloha č. 1

  - Krycí list – viz. příloha č. 2

Čl. 4	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů :

4.1	Doklad o oprávnění podnikat ne starší 90 dní  (stejnopis živnostenského oprávnění nebo stejnopisu výpisu z obchodního rejstříku v prosté kopii)

4.2	Čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady (§53 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ) – viz. příloha č. 3

4.3	Prostá kopie dokladu prokazujícího pojištění uchazeče v minimální výši 2 mil. Kč

Čl. 5	Obsah a forma nabídek:

5.1	Název a přesná adresa uchazeče s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání vč. telefonního a faxového spojení – tj. vyplnění krycího listu nabídky

5.2	Prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 4.

5.3	Naceněný slepý rozpočet ve všech položkách v listinné podobě

5.4	Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem firmy, ve které bude mimo jiné uvedeno : Za nesplnění termínu ukončení díla je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. Za neodstranění vad a nedodělků při předání díla bude sankce 1 000,- Kč za každou vadu  a den.

Čl. 6	Požadavek na zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:

6.1	Nabídková cena musí být cenou nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci

6.2	Fakturace bude prováděna na základě vystavené faktury a to ve dvou  vyhotoveních

Čl. 7	Místo a lhůta podání nabídky:

7.1	Místem podání nabídky je : Obecní úřad Hrádek č.p. 352

7.2	Lhůta pro podání nabídek končí dne  19.10.2012  v 11 hod.

7.3	Nabídky mohou být podány osobně nebo doporučenou poštou. Při podání nabídky poštou  je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem

7.4	Nabídky doručujte v písemné formě, v uzavřených obálkách opatřených nápisem Neotvírat – veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy rodinného domu čp. 115 Hrádek, změna účelu užívání – Mateřská škola“  a na uzavření opatřit razítkem uchazeče. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí

###### Čl. 8	Hodnotící kritéria:

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena.

Čl. 9	Odvolání soutěže:

9.1	Odvolat nebo zrušit soutěž je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před  nebo po ukončení soutěže

9.2	Případné odvolání nebo zrušení soutěže bude provedeno stejným způsobem jako její vyhlášení

9.3	Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky soutěže, a to písemně všem účastníkům soutěže shodně

9.4	Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky

Čl. 10	Náklady soutěže:

Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům neuhrazuje. Veškeré náklady

zadávacího a výběrového řízení, které uchazeči vzniknou, nese uchazeč.

Čl. 11	Vyřazení nabídek:

Ze soutěže budou vyřazeny nabídky :

- obsahově nekompletní vzhledem k zadávacím podmínkám

- nesplňující požadavky podle zadávacích podmínek

- zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu soutěže, že uchazeč uvedl v předložených nabídkách nepravdivé údaje

Vyřazené nabídky se nevyhodnocují. Uchazeče, jejichž nabídky byly vyřazeny, informuje zadavatel bezodkladně. Nabídky se uchazečům nevracejí s výjimkou případu, kdy dojde mezi zadavatelem a uchazečem k jiné dohodě. Zůstanou u zadavatele jako podklad o průběhu a hodnocení soutěže. Zadavatel může použít podklady a informace v nich uvedené výhradně k hodnocení nabídky.