Smlouva o dílo

kterou dne …………………..2018

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku

uzavírají

Článek I.

Smluvní strany

- Obec Hrádek

Sídlo: 		Hrádek 352, PSČ 739 97

IČ:		00535958

Zastoupená:	Robertem Borskim, starostou obce

dále jen objednatel

- Jméno a příjmení (obchodní jméno): ……………………

Datum narození (IČ):

DIČ:

Místo podnikání (Sídlo):

Zastoupený:

dále jen zhotovitel

Článek II.

Základní ustanovení

1.  Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to ustanoveními § 2586 a následujících.

2.  Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy, což dokládá příslušným živnostenským oprávněním.

Článek III.

Předmět smlouvy

1.    Předmětem této smlouvy je rekonstrukce zpevněné plochy a sjednocení vzhledu v prostoru, na pozemcích objednatele - části pozemků p.č. 411 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 799/8 ostatní plocha, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, LV č. 1 pro k.ú. a obec Hrádek.

2.   Předmětem díla jsou pouze práce a dodávky uvedené v položkovém rozpočtu – příloha č.1.

3.  Zhotovitel bere na vědomí stávající stav zpevněné plochy nacházející se na části pozemků  p.č. 411 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 799/8 ostatní plocha v k.ú. a obci Hrádek, která je tvořena asfaltovým povrchem o tloušťce 50-80 mm, zámkovou dlažbou, většinou o rozměru 200 x 100 mm. Pod vrchní konstrukcí se nachází dostatečná vrstva kameniva, a proto není nutné odstranění stávajícího kameniva na celé ploše, na které bude rekonstrukce probíhat. Napojení na komunikaci nebude dotčeno, je tvořeno žulovými kostkami, které jsou uloženy v betonovém loži. Všechny vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérově, což po provedené rekonstrukci musí zůstat nezbytně zachováno.

4. Zhotovitel se zavazuje provést rekonstrukci zpevněné plochy na pozemcích popsaných v předchozím odstavci, při které se zavazuje odstranit vrchní konstrukce na celé ploše a na celé ploše provede zhutnění stávajícího kameniva. Poté zhotovitel provede dorovnání/spádování kamenivem frakcí 16/32 a 8/16. V místě u celého pásu lemujícího park, bude umístěn odvodňovací systém ECODAIN a bude umístěn do betonového lože, včetně řešení odvodnění dešťových vod. V místě poškozených obrub bude požadavek objednatele na řešení rekonstrukce doplněn dodatkem k této smlouvě. Před započetím pokládky zámkové dlažby se zhotovitel zavazuje, že s objednatelem písemně předem odsouhlasí členění typu zámkové dlažby a její barevné řešení. Zámková dlažba bude poté zhotovitelem zhutněna a zapískována. Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné zapískování zámkové dlažby v termínu do 14 dnů od dokončení díla. Zhotovitel se dále zavazuje dodat vysoce odolnou venkovní veřejnou pumpu, venkovní dřevěné šachy, které umístí na hrací plochu ve formě dlaždic a 4 ks venkovních laviček a odpadkových košů.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu rekonstrukce zajistí, aby nedošlo k omezení přístupu do budovy Obecního úřadu, který slouží rovněž jako občanská vybavenost ke vstupu do obchodu a ordinací lékařů. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění rekonstrukce, aby byl možný bezbariérový vstup do budovy, a aby veškeré věci, které se nachází v bezprostředním okolí stavby byly chráněny před poškozením.

5.   Vznikne-li při realizaci díla potřeba jakýchkoliv změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla z důvodů na straně objednatele, vyhoví zhotovitel objednateli pouze budou-li požadavky objednatele uplatněny dostatečně včas a budou-li technicky realizovatelné. Požadavky budou specifikovány písemně. Přistoupí-li zhotovitel za shora uvedených podmínek na realizaci dodatečných požadavků objednatele, provede soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocení je a předloží tento soupis do 5 dnů od uplatnění požadavku objednateli vč. návrhu smluvního dodatku. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do tří dnů ode dne doručení. Teprve po uzavření „Dodatku ke smlouvě o dílo", který musí obsahovat způsob provedení změn, termín realizace a případnou úpravu ceny, přistoupí zhotovitel k realizaci těchto změn a má nárok na jejich úhradu v okamžiku převzetí těchto prací objednatelem. Nedohodnou-li se smluvní strany na ceně změn, doplňků nebo rozšíření díla, nebudou požadavky objednatele realizovány. Dohoda o ceně víceprací je tak podstatnou náležitostí uzavření případné změny smlouvy.

- 6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

- 7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět řádně provedeného díla převzít v době sjednané ve smlouvě a zaplatit za provedení předmětu díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

- 8. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Pro kvalitu díla platí příslušné technické normy platné v ČR, návody a atesty dílčích dodavatelů, pokud nejsou v rozporu s těmito normami, stavební zákon a jeho prováděcí předpisy a vyhlášky.

- 9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Článek IV.

- Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl. III. 4. v termínu od 18.4.2018, kdy si převezme staveniště a dílo se zavazuje objednateli dokončené předat v termínu nejpozději do 11.6.2018.

2. V případě nepříznivého počasí, majícího vliv na dodržení technologických postupů, zpracovatelnost materiálů a pohyb techniky a pracovníků po stavbě se o tuto dobu dokončení díla prodlužuje. O těchto skutečnostech bude proveden zápis do stavebního deníku.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré práce nejpozději do 11.6.2018. Předání a převzetí díla spočívající v rekonstrukci zpevněné plochy, bude provedeno písemně předávacím protokolem, ve kterém bude zachycen stav provedeného díla a případné závady a nedodělky.

4. V případě prodlení zhotovitele s termínovými závazky dle této smlouvy, a především s dodáním řádně provedeného díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit objednateli do 10 dní ode dne jejího vyúčtování. Smluvní pokuta může být vzájemně započtena s dalšími závazky a pohledávkami mezi objednatelem a zhotovitelem.

Článek V.

- Cena díla

1. Cena za provedené dílo je sjednána podle rozpočtu v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku a činí částku ………………..,- Kč + 15% DPH …………………..,- Kč, tj. celkem částku …………………..,- Kč včetně DPH. Sjednaná cena je pevná.

- 2. Cenu díla lze měnit pouze:

- v případě dodatečně sjednaných a objednateli písemně odsouhlasených změn díla,

- cena díla může být snížena v případě, že v průběhu provádění díla budou provedeny na žádost objednatele změny rozsahu díla oproti původnímu předmětu díla (menší rozsah prací) po vzájemné písemné dohodě za podmínek uvedených v § 2622 občanského zákoníku, neboť rozpočet byl dán s výhradou, pokud se objeví při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.  Ceny za spotřebovanou elektrickou energii, vodu a plyn hradí zhotovitel.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla sjednanou dle čl. V. odst. 1 této smlouvy dle následujících podmínek. Mezi účastníky bylo dohodnuto, že zhotovitel nepožaduje po objednateli úhradu žádných záloh na celkovou cenu díla.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy, bude konečná faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).

3.  Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury,

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

- lhůta splatnosti faktury,

- soupis provedených prací, který je dále považován za dílčí předávací protokol,

- jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- IČ a DIČ zhotovitele, jeho přesné jméno a sídlo.

4. Po předání a převzetí díla bez případných vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu.

5. Lhůta splatnosti konečné faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.  Faktura bude doručena poštou nebo osobně objednateli oproti písemnému potvrzení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání na doručovací adresu objednatele uvedenou v této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený v této smlouvě. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet uvedený ve faktuře.

7. Za každý den prodlení s úhradou peněžitého závazku objednatele se sjednává kromě zákonného úroku z prodlení i smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením této pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody prokazatelně vzniklé v souvislosti s prodlením objednatele s úhradou peněžitého závazku.

Článek VII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

3. Nejpozději do tří týdnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

4. Zhotovitel provede zajištění staveniště tak, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů dotčených pozemků.

5.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady spojené s jejím odstraněním zhotovitel.

6.  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit a to do 30 dní od uplatnění v cenách místně a časově obvyklých. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7. Zhotovitel při realizaci díla dodrží veškeré podmínky souhlasu ohlášenou stavbou a všech dotčených orgánů státní správy, správců sítí, komunikace, které se k realizaci v rámci správních řízení vyjadřovaly a jejich podmínky jsou součástí dokladů pro ohlášení stavby.

8. Zhotovitel bude při provádění prací dodržovat předpisy související s životním prostředím, BOZ a PO. Na staveništi bude trvale udržován pořádek. Zhotovitel zajistí na svůj náklad v rámci dohodnuté ceny likvidaci všech druhů odpadů vzniklých v souvislosti s jeho plněním dle této smlouvy.

Článek VIII.

Předání díla

1.  Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo, bez zjevných vad a nedodělků. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Objednatel je povinen převzít řádně provedené dílo. Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání řádnému užívání díla, bude převzato objednatelem po vzájemné dohodě se zhotovitelem. Případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání, je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním závad v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit objednateli do 10 dní od jejího vyúčtování.

2. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele, tak aby objednateli byla výzva doručena nejméně 5 pracovních dnů před termínem přejímacího řízení. Nedostaví-li se objednatel k přejímacímu řízení, a to ani v termínu, který zhotovitel nově stanoví (min. dalších 5 prac. dní), považuje se předmět díla za předaný a převzatý v nově stanoveném termínu. Toto platí i v případě, že objednatel odmítne převzít dokončené dílo bezdůvodně.

3.  Zhotovitel předá při přejímacím řízení objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle technických norem a předpisů podle této smlouvy, dále dle obecných požadavků na výstavbu a požadavků stavebního úřadu. Jedná se především o dokumentaci skutečného provedení díla, geodetické podklady a zaměření, revizní zprávy, protokoly o tlakových zkouškách potrubí a rozvodů, doklad o manipulaci s odpady, atesty materiálů, záruční listy, doklady o seznámení objednatele s provozními podmínkami zařízení, návody.

Článek IX.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a vady, které se projeví v záruční době.

3.  Na shora uvedené dílo poskytne zhotovitel záruku po dobu 36 kalendářních měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

4. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Zhotovitel se dostaví k obhlídce vady do 48 hodin a dohodne podmínky a termín jejího odstranění. Pokud to dovolí klimatické podmínky pro příslušné technologie, budou záruční vady odstraněny zhotovitelem nejdéle do 30 dní od uplatnění objednatelem. Objednatel je povinen strpět případná omezení v užívání při odstraňování vad, a to po dobu nezbytně nutnou.

Článek X.

Závěrečná ujednání

1.  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.  Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

3.  Zhotovitel ani objednatel nesmí bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

4.  Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

5.  Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

6.  Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

7.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8.  V případě, že se plnění díla stane nemožným nebo bude ovlivněno vyšší mocí, budou vzájemné vztahy, závazky a povinnosti odpovídajícím a reálným způsobem upraveny ve smluvních náležitostech.

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem její platnosti a platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde navrhovateli.

V Hrádku dne ………………………

…..…………………..						…………………………….

za objednatele				           			za zhotovitele

Příloha smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet